旅游度假区交通组织及游客中心改造提升设计

竞 赛 文 件

招   标  人： 东台黄海森林投资发展有限公司（盖章）

2023年12月1日

根据景区创建任务的需要，现按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过设计竞赛方式公开征集旅游度假区交通组织及游客中心改造提升设计，择优选择方案设计单位。

一、项目概况

（一）项目名称：旅游度假区交通组织及游客中心改造提升设计

（二）项目规模：本项目设计范围为东台黄海森林生态旅游度假区创建国家级旅游度假区红线范围

（三）项目地点：东台黄海森林公园

（四）设计周期：总设计周期30日历天，收到招标人通知后10天内提交方案优化设计文件，方案设计通过后20天内提交全套施工图设计文件并通过招标人审查。

（五）质量标准：符合相应阶段设计深度要求，符合国家、江苏省相关规范、标准。

二、设计方案竞赛内容

旅游度假区交通组织及游客中心改造提升设计，要求设计理念具有创新性、新颖性、独特性等，符合黄海森林公园特色，投标时仅需提供初步设计方案（包括设计估算，但不包含深化设计及施工图设计），排名第一中标设计方案投标人必须按竞赛组织无偿配合后期设计工作。

特别提醒：如评审组在评标定标过程中，发现参赛作品不能满足本项目设计需求，存在敷衍性或雷同性投标，则竞赛组织单位有权拒绝支付任何补偿费。

三、设计范围

旅游度假区交通组织及游客中心改造提升设计，本项目设计范围为东台黄海森林生态旅游度假区创建国家级旅游度假区红线范围。

设计内容包括方案设计、各专业施工图设计及设计阶段各类手续的申报和审查期间、施工招标期间、施工期间（配合、现场服务）、设计变更、竣工验收、为其他专项设计提供配合以及后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的设计文件及有关技术资料（包括电子版）。

为进一步提升东台黄海森林生态旅游度假区服务质量和游览体验，满足国家级旅游度假区创建需求。根据度假区现状条件，结合运营模式和空间关系，对度假区交通组织和游客组织系统进行梳理优化，创造安全、便捷、有序、舒适的游览体验。以功能、美学和经济为设计理念，将不断更新变化的旅游度假体验方式融入其中，提升度假区景观风貌，彰显度假区的景观价值、文化价值和艺术价值。

主要工作内包括：旅游度假区交通组织与游客组织提升、旅游度假区游客中心提升设计。

1、旅游度假区交通组织提升

（1）根据上位规划设定的道路交通空间布局，编制旅游度假区的交通组织方案，分析旅游度假区主要旅游集散空间节点的交通情况，确定旅游度假区重要集散空间功能布置、交通线路组织和人流组织。

（2）提出旅游度假区交通运营管理措施，对交通进行统一的调度和管理。

（3）实施保障措施。遵循有利于促进方案实施和管理的原则，提出方案的实施策略和措施。包括方案实施的难点、方案实施需协调的问题、依据旅游度假区近期发展目标和现状实际情况提出的近期交通基础设施安排和实施措施。

2、旅游度假区游客中心改造提升设计（2处）

（1）度假区游客中心改造提升设计（森林公园景区游客中心）

设计面积总计14500㎡，包括：游客中心建筑室内提升改造1500㎡、入口区配套室外空间提升改造3500㎡、勺嘴鹬广场提升改造9500㎡。

按照旅游度假区一级游客中心设置要求对现状游客中心建筑及其配套室外区域进行提升改造。满足咨询、导游、投诉、影视解说、休息、寄存、租赁、特殊人群服务、厕所、医务、渠化换乘、人车分流等基本功能。宜具备会务接待、车辆预订、产品推荐等衍生服务。

（2）国际会议中心游客中心改造提升设计（400㎡）

依托“樊登书屋”现址，通过室内改造，完善旅游咨询、租赁、投诉处理、信息查询、宣教、影视播放、休憩、志愿者服务等功能。

3、设计成果要求

室内、景观（设施配套空间）设计成果

方案设计成果：设计说明、设计分析图（包括功能布局图、流线分析图、竖向分析图等）、平面图、立面图、效果图及投资估算。

施工图设计成果：符合施工图设计及施工要求的装修、土建、绿化、给排水、供配电等专业图纸。

四、参赛人资格要求

（一）企业的资质类别：具有乙级（含）以上建筑行业（建筑工程）专业工程设计专项资质或工程设计综合甲级资质。

（二）项目负责人的资质等级：具有一级注册建筑师执业资格。

五、参赛保证金：人民币 12000 元（信封密封递交）。

六、中标人提供的履约担保金： 中标价的8% 。

七、资格审查办法：采取资格后审办法。

八、设计依据和基础资料

（一）现行国家、省市有关工程设计规范，强制性标准；

（二）竞赛组织单位提供的设计任务书。

九、踏勘现场

（一）参赛人应对项目现场及周围环境进行认真踏勘，以便获取有关编制参赛文件及签署合同所需的资料；

（二）组织单位向参赛人提供的项目现场资料及数据，是组织单位现有能被参赛人利用的资料，组织单位对参赛人由此作出的推论、理解及结论概不负责。

（三）参赛人踏勘现场的费用以及责任、风险由参赛人自行承担。

十、设计费用报价

（一）本次招标设有招标项目最高限价，最高限价为 60 万元。

（二）设计费用包括但不限于地质勘察、为完成本项目的设计方案、设计方案的初步设计、优化及深化修改、设计跟踪服务、施工图设计、范围内方案完善费、直至通过相关部门的审核费、技术交底、车旅费、食宿费、通讯、安全措施费、利润、税金、风险等有可能发生的各项费用。在施工过程中因招标人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时设计费不作调整。设计人员必须按甲方和工程进展需要，随时到现场，如发生设计变更，设计人必须负责修改，且不再增加费用。

十一、参赛文件的组成

参赛文件由设计方案、资格后审资料两个部分组成。

（一）设计方案【本项目设计方案采取暗标方式，其中正本一份，副本五份。正本载明投标单位名称，副本不得出现投标单位名称或暗示投标单位的符号等字样，编制要求见本须知第十三条的（六）条款】

1、设计概念性思路方案说明

设计内容包括方案设计、各专业施工图设计及设计阶段各类手续的申报和审查期间、施工招标期间、施工期间（配合、现场服务）、设计变更、竣工验收、为其他专项设计提供配合以及后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的设计文件及有关技术资料（包括电子版）。

2、设计方案图

（1）总平面规划图；

（2）鸟瞰图；

（3）主要设计立面彩色效果图；

（4）主要设计平面、立面、剖面图；

（5）重点部位效果图（包括规划设计方案的鸟瞰图、单体效果图、规划平面节点效果图、主要出入口效果图等）；

（6）各功能区域主要节点、大样效果图；

（7）房间、室外公共空间等主要部位装饰装修效果图；

（8）其他能反映设计意图的图纸。

（9）设计概算（指本项目设计范围内的建筑工程部分）。

（10）电子光盘一份。

3、详细的投资估算

4、不超过6分钟的方案视频演示光盘二份。

上述所有参赛文件统一使用A3纸规格装订成册（一份正本，五份副本）。设计竞赛方案深度必须达到本竞赛文件要求。（图板、视频及技术标文件副本中不得出现投标单位名称或暗示投标单位的符号等字样）。

（二）资格后审资料（正本一份，副本四份）

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业资质证书副本复印件；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）参赛文件签署授权委托书（如法定代表人参加开标会议则不需提供）；

（5）设计项目组组成人员一览表；

（6）设计竞赛项目组负责人相关职称证书复印件；

（7）参赛人为项目负责人（主持设计师）、招标文件购买人、被委托人近期缴纳的社会保险（提供社会保险手册或社保部门盖章的缴费花名册）复印件（事业单位不需提供社会保险资料，但需提供该单位事业性质证明，原件装订在正本中，副本中装订复印件）；

盐城市外投标企业也可提供印有企业注册所在地的社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单和人员社保卡号和参保缴费证明查询途径。

（8）参赛函。

十二、参赛保证金

（一）参赛人应在提交参赛文件的同时，提交竞赛文件第五条所规定数额的参赛保证金，否则组织单位将视为不响应竞赛文件而予以拒绝。

（二）参赛担保形式：现金缴纳，需密封加盖公章。

（三）未中标的参赛人的参赛保证金在评标结束后现场予以退还。

（四）中标的参赛人的参赛担保金在中标人签订合同并按规定提交履约担保，且由竞赛组织单位出具证明后退还至法人账户。

（五）参赛人出现下列情况之一的，竞赛组织单位有权取消其中标资格，并没收其参赛担保金。

1、在中标人或者中标候选人确定之前，参赛人要求撤回参赛文件或者要求退还参赛保证金的；

2、中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

3、参赛人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、恶意投诉，干扰竞赛活动的。

十三、参赛文件密封和递交

（一）参赛文件分为设计方案、资格后审两个部分，按第十一条规定的内容和顺序，分别装订成册，分别密封完好。

（二）设计方案、资格后审必须按两个部分分别密封完好，其中效果图展板单独密封，包装袋上应标明项目名称、标书名称、参赛单位名称（并盖单位公章），参赛函应有参赛人（并盖单位公章）、法定代表人或其代理人印鉴或签名。

（三）所有参赛文件封面都必须加盖参赛单位公章。

（四）所有参赛文件封袋都必须在骑缝处加盖参赛单位公章。

（五）参赛单位未按上述规定提交参赛文件，将被视为无效参赛文件，参赛文件正、副本不一致时，以正本为准。

（六）设计方案为暗标，编制要求如下：

（1）设计方案图册统一使用A3纸（设计概算同样使用A3纸，统一装订在设计方案内）。设计方案除正本封面外，副本封面（包括封底、侧封）及所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括标识、标志、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准或编号等）；所有副本的封面、封底和侧封必须完全空白，不需标明“副本”字样，装订必须左侧装订。

（2）设计方案应版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现手写，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。

（3）所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人章印密封。

十四、开标

（一）开标：

1、招标组织单位按招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。参加本项目招标的法定代表人（或委托代理人）和项目负责人（主持设计师）必须携带本人身份证参加开标会议，以证明其身份。

2、按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

（二）开标程序：

1、开标由竞赛组织单位主持；

2、竞赛组织单位按竞赛文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有参赛人参加。参加本项目单位的法定代表人（或委托代理人）和项目负责人（主持设计师）必须参加竞赛会议，并将身份证原件带至开标现场核验。

3、按规定提交合格的撤回通知的参赛文件不予开封，并退回给参赛人。

4、由参赛人或其推选的代表检查参赛文件的密封情况，也可以由竞赛组织单位委托的公证机构检查并公证；

5、由有关工作人员当众宣读参赛人名称和参赛文件的其他主要内容；

6、竞赛组织单位随机抽取设计单位汇报序号。

7、对设计竞赛过程进行记录，并存档备查。

十五、评比办法和标准

1、本设计竞赛评标定标办法采用“综合评估法”。

2、由评标委员会按照竞赛文件规定的标准和方法对参赛人的资格进行审查及其他符合性评审。审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如参赛人未达到竞赛文件规定的能力和条件，则认定资格审查不合格。

3、评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按综合评分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。综合评分相等时，以设计方案得分高的优先；如果设计方案得分相等，以设计投标报价低的优先；如设计投标报价仍相等，由招标人代表抽签确定。

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：30分 设计方案部分：70分 |
| 2.2.2 | 投标报价 | 以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A）。 ①、投标人的投标报价与A值相等者，投标报价得满分30分。 ②、投标报价与A值相比（相除），比A值高的，每高1%扣0.1分，并从30分起扣，不足1％按插值法计算。 ③、投标报价与A值相比（相除），比A值低的，每低1%扣0.2分，并从30分起扣，不足1％按插值法计算。 |
| 2.2.3 | 设计方案部分 | 评委根据设计方案部分，按以下六个方面评分： （1）对现状交通的理解（10分） 对现状交通组织问题分析准确：思路清晰、完整、严谨、合理，有明确的组织原则和实施路径。提出的现状交通问题及实施路径科学合理，全面完整，得7-10分；较科学合理、完整的，得4-6分；一般的得1-3分；不提供不得分。 （2）交通组织提升策略（20分） 提出旅游度假区内部交通组织提升策略，并对旅游度假区重要集散空间功能进行优化布局。对提供策略的创新性、功能合理性、可实施性强，满足用户个性化需求并具有特色性进行综合评分；整体情况优秀得15-20分，整体情况良好得9-14分，整体情况一般得1-8分，未提供不得分。 （3）游客中心设计说明（10分） 对提升设计方向解读准确，根据项目实际特点及度假区创建要求，合理进行功能布局，体现精细化和创新性。综合评分，整体情况优秀得7-10分，整体情况良好得4-6分，整体情况一般得1-3分，未提供不得分。 （4）游客中心设计方案（20分） 方案设计符合相关的设计规范，质量目标明确，设计方案、设计手法、设计元素等要素能充分体现设计理念并能具体落实在设计方案上。基于设计内容的创新性、功能合理性、可实施性，满足用户个性化需求并具有特色性进行综合评分；整体情况优秀得15-20分，整体情况良好得9-14分，整体情况一般得1-8分，未提供不得分。 （5）工作进度措施（5分） 对投标人提出的服务工期及进度安排是否清晰、准确、完整，关键节点的控制措施是否有力、合理、可行性进行综合评分。整体情况优秀得5分，整体情况良好得3分，整体情况一般得1分，未提供不得分。 （6）服务质量保障措施（5分） 对投标人提出的服务质量保障措施是否有力、合理、可行性进行综合评分。整体情况优秀得5分，整体情况良好得3分，整体情况一般得1分未提供不得分。 |
|  | 注：设计方案打分：评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分。每大项记分保留三位小数（第三位四舍五入）；合计计入总得分。 |

4、经评标委员会评审，符合设计竞赛文件要求的参赛人少于3家时，竞赛组织单位可以重新招标。

5、招标人在评标工作完成后3日内，对中标候选人公示，公示期3个工作日，投标人对评标结果有异议的应当在公示期间提出。中标候选人公示期间，投标人提出的针对中标候选人以外的异议，无论调查结果是否属实，均不改变定标会员会已确定并公示的中标候选人名单。

6、发布中标公告、中标通知书

中标候选人公示无异议的，竞赛组织单位应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照设计竞赛文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，竞赛组织单位可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如所有定标候选人的设计方案经定标委员会评定后，发现均不满足招标人设计需求，招标人有权否定所有投标设计方案，可以重新招标，并有权拒绝支付补偿费用。

竞赛组织单位应当在发出中标通知书的同时，发布中标人公告，公告发布时间与中标通知书签发时间应当一致。

十六、投标费用及补偿

（一）投标单位应承担其编制投标文件以及参加招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，组织单位只对推荐方案进行补偿，不再承担其他任何费用。

（二）补偿费：专家组对推荐方案进行排序，排序第1名的投标人设计方案不予补偿，其费用已包含在设计费用中，排序第2名的投标人给予 肆万元 补偿费、排序第3名的投标人给予 贰万元 补偿费，其他未获名次的或设计方案招不符合标文件要求的或无效投标不予补偿。

领取设计成果补偿的单位必须开具等额发票给招标人，如投标单位设计方案部分得分低于60分或投标文件中经评标委员会评定认为与其他设计有雷同相似的，则招标人有权拒绝补偿。

此次方案征集的知识产权均属招标方所有。投标人一旦提交投标文件，即视为受招标人委托创作的作品，该方案评标后不予退回，版权归招标人所有，招标人有权对该方案进行公开介绍、展示、评价、推广、全部或有选择的使用，且不再支付其他任何费用。

十七、参赛费用

参赛单位应承担其编制参赛文件以及参加竞赛活动所涉及的一切费用，与招标人无涉。

十八、参赛文件确认有下列情况之一的，属于重大偏差视同未对竞赛文件作出实质性响应，按废标处理：

（一）参赛人资格不符合竞赛文件要求的；

（二）未响应竞赛文件实质性要求和条件的；

（三）未按竞赛文件要求提供相关证书、资料原件或提供不全的；

（四）法定代表人或其授权代理人未参加开标会议的；

（五）项目负责人及项目组成人员、被委托人、竞赛文件购买人之一非本单位正式人员的；

（六）不同参赛人的参赛文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（七）参赛文件组成内容或设计方案的编制不符合竞赛文件第十一条规定的。

十九、版权归属

参赛人一旦提交参赛文件，即视为受组织单位委托创作的作品，该方案评标后不予退回，版权归组织单位所有，组织单位有权对该方案进行公开介绍、展示、评价、推广、全部或有选择的使用，且不再支付其他任何费用。

二十、现场询标及澄清

（一）设计单位可自带光盘或U盘或存于投标人自带电脑（应根据自身方案设计制作汇报稿，采用DVD格式动画或PowerPoint等演示文档，演示时间控制在6分钟以内），制作展示本项目概念方案设计意图的汇报稿。由设计单位的主持设计师在评标时向评标委员会讲解，评审过程中对视频短片作必要的介绍并对评标委员会提出的问题进行解答。

（二）在设计竞赛过程中，评标委员会认为需要，可要求参赛人对参赛文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明和有关资料，参赛人应做出书面答复。书面答复中不得变更设计周期、服务承诺等实质性内容。

书面答复须经参赛人的法定代表人或其代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为参赛文件的组成部分。参赛文件提交截止时间后，参赛人对其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件一律不得作为评标、定标的依据。

（三）参赛人代表在作澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对参赛人作出的澄清将不予采纳。

（四）如评标委员会认为需要参赛人对有关问题进行澄清时，由组织单位和现场监督人员进行转达。书面答复通过组织单位和招投标监督人员采取书面宣读方式向评标委员会汇报，汇报中不得透露参赛人信息。

二十一、设计费支付方式：方案完成并经甲方书面认可后支付合同价的30%，施工图完成并经甲方书面确认/图审合格后支付至合同价的70%（同时退还履约金），完成设计交底后支付至合同价的90%，工程竣工并经验收合格后结清余款。

二十二、设计周期奖励及违约

本项目设计周期提前不奖，每推迟一天按 1000 元/天计扣违约金。

二十三、竞赛文件的澄清

（一）参赛人若对竞赛文件有疑问，应于2023年12月8日11时前以电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送到东台黄海森林投资发展有限公司，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称。邮箱hshhzbyx@163.com。无论是组织单位根据需要主动对竞赛文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据参赛人的要求对竞赛文件做出澄清，组织单位都将以书面形式予以澄清、修改或补充，澄清、修改或补充的内容提交东台沿海经济区备案后，参赛人于2023年12月8日18时后到东台市政府门户网站群或东台黄海森林公园官方网站上下载（参赛人在参赛截止时间的两日前应当每天都要上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为竞赛文件的组成部分，具有约束作用。

（二）参赛单位对竞赛文件的任何推论和误解以及组织单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参赛单位自负。

二十四、参赛文件的修改与撤回

参赛文件提交截止时间前，参赛单位可以对所提交的参赛文件进行修改或撤回，但所提交的修改或撤回通知必须按竞赛文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和提交。参赛文件提交截止时间之后，参赛单位不得修改或撤回参赛文件。

二十五、参赛文件提交截止时间、开标时间和地点

时间：2023年12月15日16时00分。

地点：东台黄海森林公园（林场场部）4楼会议室

二十六、附件

附件1. 投标文件封面

附件2. 参赛函

附件3. 法定代表人身份证明书

附件4. 投标文件签署授权委托书

附件5. 设计任务书

附件：1

旅游度假区交通组织及游客中心改造提升设计

竞赛文件

（标书名称）（封面）

工程名称：

参 赛 人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月     日    时    分竞赛文件提交截止时间前不得开封

附件2

参 赛 函

致（组织单位）       ：

根据你方招标工程项目名称为                  方案设计招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究了上述基础资料、设计任务书等相关资料后，我方自愿按             元的投标报价参加该项目招标，如若中标保证按照招标文件要求承担该项目的设计方案，并承担因我方失误而造成设计质量缺陷，现就有关事项向组织单位郑重承诺如下：

- 一旦我方中标，设计质量符合设计规范标准和强制性标准要求。

2、如果我方中标，我方将在签署合同的同时提交人民币       元的履约担保金。

3、我方同意在从规定的开标之日起60天的投标有效期内严格遵守本投标文件的承诺。在该期限届满之前，本投标文件对我方始终具有约束力。

4、在合同协议正式签署生效之前，本投标文件将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方同意，贵单位不负担我们的任何招标费用。

6、我方出具人民币          元投标保证金作为投标担保。如果我方在投标后撤回投标文件或有违约情况的，贵单位有权没收投标保证金。

7、遵守中华人民共和国、江苏省有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

8、保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保金，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

9、我方同意接受招标文件第十九条关于设计方案版权归属的处理办法。

10、保证中标之后不转包设计、不挂靠设计，若分包将征得组织单位同意并遵守相关法律法规的规定。

11、接受招标其他各项条款。

参 赛 人（公章）：

法定代表人或其委托代理人(签名或盖章)：

联 系 人：          电话：         手机：

年          月           日

附件3

法定代表人身份证明书

单位名称：____________________________    ____________

单位性质：______________________________________    __

地        址：________________________________________

成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________

姓       名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________

系          （参赛人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

参赛人：                      (盖章)

日  期： ______年________月________日

附件4

参赛文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我              （姓名）             系           （参赛人名称）   的法定代表人，现授权       （单位名称）         的        （姓名）     为我公司签署  （项目名称）   参赛文件的法定代表人授权委托代理，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的参赛文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）    性别：        年龄：

身份证号码：______________           职务：__     __

参赛人：                                      (盖章)

法定代表人：                          （签字或盖章）

授权委托日期：____  ____年            月          日

附件5

旅游度假区交通组织及游客中心改造提升设计

设计任务书

一、项目名称

旅游度假区交通组织及游客中心改造提升设计

- 项目概况

旅游度假区交通组织及游客中心改造提升设计，本项目设计范围为东台黄海森林生态旅游度假区创建国家级旅游度假区红线范围。

为进一步提升东台黄海森林生态旅游度假区服务质量和游览体验，满足国家级旅游度假区创建需求。根据度假区现状条件，结合运营模式和空间关系，对度假区交通组织和游客组织系统进行梳理优化，创造安全、便捷、有序、舒适的游览体验。以功能、美学和经济为设计理念，将不断更新变化的旅游度假体验方式融入其中，提升度假区景观风貌，彰显度假区的景观价值、文化价值和艺术价值。

- 设计内容

设计内容包括方案设计、各专业施工图设计及设计阶段各类手续的申报和审查期间、施工招标期间、施工期间（配合、现场服务）、设计变更、竣工验收、为其他专项设计提供配合以及后评价等各阶段的服务工作，并提交相应的设计文件及有关技术资料（包括电子版）。

主要工作内包括：旅游度假区交通组织与游客组织提升、旅游度假区游客中心提升设计。

1、旅游度假区交通组织提升

（1）根据上位规划设定的道路交通空间布局，编制旅游度假区的交通组织方案，分析旅游度假区主要旅游集散空间节点的交通情况，确定旅游度假区重要集散空间功能布置、交通线路组织和人流组织。

（2）提出旅游度假区交通运营管理措施，对交通进行统一的调度和管理。

（3）实施保障措施。遵循有利于促进方案实施和管理的原则，提出方案的实施策略和措施。包括方案实施的难点、方案实施需协调的问题、依据旅游度假区近期发展目标和现状实际情况提出的近期交通基础设施安排和实施措施。

2、旅游度假区游客中心改造提升设计（2处）

（1）度假区游客中心改造提升设计（森林公园景区游客中心）

设计面积总计14500㎡，包括：游客中心建筑室内提升改造1500㎡、入口区配套室外空间提升改造3500㎡、勺嘴鹬广场提升改造9500㎡。

按照旅游度假区一级游客中心设置要求对现状游客中心建筑及其配套室外区域进行提升改造。满足咨询、导游、投诉、影视解说、休息、寄存、租赁、特殊人群服务、厕所、医务、渠化换乘、人车分流等基本功能。宜具备会务接待、车辆预订、产品推荐等衍生服务。

（2）国际会议中心游客中心改造提升设计（400㎡）

依托“樊登书屋”现址，通过室内改造，完善旅游咨询、租赁、投诉处理、信息查询、宣教、影视播放、休憩、志愿者服务等功能。

3、设计成果要求

室内、景观（设施配套空间）设计成果

方案设计成果：设计说明、设计分析图（包括功能布局图、流线分析图、竖向分析图等）、平面图、立面图、效果图及投资估算。

施工图设计成果：符合施工图设计及施工要求的装修、土建、绿化、给排水、供配电等专业图纸。

四、设计深度

符合国家、省、市及现有行业标准。

五、成果资料

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 内容要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计图纸及文本 | ≥5 | 按招标人要求为准 | 满足规范及招标人要求 |
| 2 | 初步设计图纸及文本（含概算） | ≥5 | 按招标人要求为准 | 满足规范及招标人要求 |
| 3 | 施工图设计图纸及文本 | ≥6 | 按招标人要求为准 | 满足规范及招标人要求 |
| 4 | 上述所有成果电子文件（包括CAD、PDF、WORD 等） | 1 | 按招标人要求为准 | 满足规范及招标人要求 |