黄海海滨国家森林公园一级游客集散中心概念性方案设计竞赛项目

竞 赛 文 件

（不见面开标）

招   标  人： 东台黄海森林投资发展有限公司(盖章)

二〇二四年七月十日

东台市工程建设项目招标公告

（资格后审）

1、东台黄海森林投资发展有限公司的黄海海滨国家森林公园一级游客集散中心概念性方案设计竞赛项目招标已经批准建设，所需资金来源是自筹，现已落实。现邀请合格的潜在投标人参加本工程的投标报名。

2、江苏宏建工程建设咨询有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况

（1）工程地点：景区花海路西侧

（2）工程规模：区域面积约100亩，总规模约25000万元

（3）设计工期要求：总周期30日历天（投标人自签订合同起10日内提交第一阶段概念设计成果并进行方案汇报,方案汇报后10日内提交第一阶段修改成果，剩余10日内完成最终阶段的设计方案）

（4）质量控制目标：合格（符合国家技术规范、标准及规程要求，达到设计任务书要求的深度）。

4、本工程项目为 一 个标段，招标范围如下：

为进一步提高度假区综合票务、换乘综合能力，衔接周边国际会议中心、沐林美居酒店等度假村配套功能，将度假村打造成为世界级森林旅游度假目的地、长三角世界城市群核心区顶级休闲度假配套，按招标人要求完成黄海海滨国家森林公园一级游客集散中心概念性方案设计竞赛项目。

对整个片区进行概念设计服务，按照设计任务书要求提供所有设计服务内容。包括但不限于以下内容：1）概念设计：设计方结合本地块现状等进行概念设计，综合考虑文化、规划、功能、交通等要素，编制总体规划方案平面图、规划分析图（包括：功能分析图、区域位置分析图、绿化景观分析图、道路交通流线分析图、空间设计分析图）；2）建筑单体概念设计：平面图、主要立面图、主要剖面图、总体地块鸟瞰图及典型设计效果图以及工程估算书。

5、申请人应当具备的主要资格条件：

（1）企业的资质类别：须具备城乡规划编制乙级及以上资质或建筑工程设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。

（2）项目负责人的资质等级：必须是投标人本单位正式职工，具有工程类高级及以上工程师职称或注册城市规划师。

6、本项目评标定标办法采用 评定分离法 。

7、投标申请人可在东台市人民政府、东台黄海森林公园官方网站上查阅招标信息，并自行免费下载招标文件及相关附件资料，附件下载地点为东台黄海森林公园官方网站-森林动态，本项目招标公告下方。（本项目开标结果公示详见东台黄海森林公园官方网站-森林动态相关栏目。）

8、招标代理联系人：冯女士 18261272402

9、本工程投标截止时间、开标时间为 2024年7月23日9时30分。

本项目采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“在线开标公证系统”网址（https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login），按系统提示完成投标、开标流程（推荐使用Windows10操作系统，浏览器使用谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge）。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法参与或完成投标、开标的，由投标人自行承担后果。

10、其他：

（1）为鼓励各投标人踊跃参加本项目的投标，编制出符合本项目要求的设计方案，招标人根据评标报告中综合得分由高到低的前3名且总得分超过80分的投标人进行补偿，排序第1名的投标人不予补偿，其费用已包含在投标费用中，排序第2名的投标人给予拾万元补偿费、排序第3名的投标人给予叁万元补偿费，其他未获名次的或设计方案不符合招标文件要求的或无效投标不予补偿。

东台黄海森林投资发展有限公司

二○二四年七月十日

黄海海滨国家森林公园一级游客集散中心概念性方案设计竞赛文件

根据景区创建任务的需要，现按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过设计竞赛方式公开征集黄海海滨国家森林公园一级游客集散中心概念性方案，择优选择方案设计单位。

一、项目概况

（一）项目名称：黄海海滨国家森林公园一级游客集散中心概念性方案设计竞赛项目

（二）项目规模：区域面积约100亩，总规模约25000万元

（三）项目地点：景区花海路西侧

（四）设计工期要求：总周期30日历天（投标人自签订合同起10日内提交第一阶段概念设计成果并进行方案汇报,方案汇报后10日内提交第一阶段修改成果，剩余10日内完成最终阶段的设计方案）。

（五）质量控制目标：合格（符合国家技术规范、标准及规程要求，达到设计任务书要求的深度）。

二、设计方案竞赛内容

为进一步提高度假区综合票务、换乘综合能力，衔接周边国际会议中心、沐林美居酒店等度假村配套功能，将度假村打造成为世界级森林旅游度假目的地、长三角世界城市群核心区顶级休闲度假配套，按招标人要求完成黄海海滨国家森林公园一级游客集散中心概念性方案设计竞赛项目。

对整个片区进行概念设计服务，按照设计任务书要求提供所有设计服务内容。包括但不限于以下内容：1）概念设计：设计方结合本地块现状等进行概念设计，综合考虑文化、规划、功能、交通等要素，编制总体规划方案平面图、规划分析图（包括：功能分析图、区域位置分析图、绿化景观分析图、道路交通流线分析图、空间设计分析图）；2）建筑单体概念设计：平面图、主要立面图、主要剖面图、总体地块鸟瞰图及典型设计效果图以及工程估算书。

特别提醒：如评审组在评标定标过程中，发现参赛作品不能满足本项目设计需求，存在敷衍性或雷同性投标，则竞赛组织单位有权拒绝支付任何补偿费。

三、设计范围

对整个片区进行概念设计服务，按照设计任务书要求提供所有设计服务内容。包括但不限于以下内容：1）概念设计：设计方结合本地块现状等进行概念设计，综合考虑文化、规划、功能、交通等要素，编制总体规划方案平面图、规划分析图（包括：功能分析图、区域位置分析图、绿化景观分析图、道路交通流线分析图、空间设计分析图）；2）建筑单体概念设计：平面图、主要立面图、主要剖面图、总体地块鸟瞰图及典型设计效果图以及工程估算书。具体要求详见设计任务书。

四、参赛人资格要求

（一）企业的资质类别：须具备城乡规划编制乙级及以上资质或建筑工程设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。

（二）项目负责人的资质等级：必须是投标人本单位正式职工，具有工程类高级及以上工程师职称或注册城市规划师。

五、参赛保证金：本项目免收参赛保证金。免缴参赛保证金，不免除参赛人违法、违规、违约责任的承诺，参赛人投标文件中须提供投标保证金信用承诺函。中标人必须按招标人要求及相关时间规定从基本户及时缴纳相关保证金，否则招标人有权取消其中标资格。

六、中标人提供的履约担保金：人民币 中标价的10% 元。签订合同前缴纳，服务期满后无息退还。

七、资格审查办法：采取资格后审办法。

八、设计依据和基础资料

（一）现行国家、省市有关工程设计规范，强制性标准；

（二）竞赛组织单位提供的设计任务书。

九、踏勘现场

（一）参赛人应对项目现场及周围环境进行认真踏勘，以便获取有关编制参赛文件及签署合同所需的资料；

（二）组织单位向参赛人提供的项目现场资料及数据，是组织单位现有能被参赛人利用的资料，组织单位对参赛人由此作出的推论、理解及结论概不负责。

（三）参赛人踏勘现场的费用以及责任、风险由参赛人自行承担。

十、设计费用报价

本次设计竞赛费用一次性包死，设计竞赛费用为80万元整。设计费用包括但不限于为完成本项目的概念性规划编制、优化及深化修改、跟踪服务、范围内方案完善费、直至通过相关部门的审核费、技术交底、车旅费、食宿费、通讯、安全措施费、利润、税金、风险等有可能发生的各项费用。在服务过程中因招标人提出设计变更等因素而增加或减少工作量时设计费不作调整。设计人员必须按甲方和工程进展需要，随时到现场，如发生设计变更，设计人必须负责修改，且不再增加费用。

十一、参赛文件的组成

参赛文件由设计方案、资格后审资料、定标材料三个部分组成。

（一）设计方案【本项目设计方案采取暗标方式，不得出现投标单位名称或暗示投标单位的符号等字样，编制要求见本须知第十三条的（六）条款】

1、设计概念性思路方案说明

东台黄海森林生态旅游度假区坐落于世界自然遗产——江苏盐城黄海湿地，始建于1965年，总面积6.8万亩，其中海林景区4.2万亩，海滨景区2.6万亩，负氧离子平均达到4000个/立方厘米，森林覆盖率超过90%，是华东地区最大的平原森林，联合国教科文组织认定的太平洋西岸罕见未被污染的海滨胜地。这里良好的森林和植被环境极大地保证了生物的多样性，拥有各类植物628种、鸟类342种和兽类近30种，形成了人与自然和谐共生的优良生态系统。公园先后创成国家AAAA级景区、全国首批森林康养基地和江苏省旅游度假区，成为长三角地区养生度假旅游目的地。

度假区配套片区位于园区东侧，拟实施周边策划区域面积47.62公顷，该片区作为度假区未来票务中心、换乘中心、酒店度假、会议会务等综合配套功能使用，现阶段该区域内已建成沐林美居酒店、会议中心、人才公寓等功能建筑，进一步提高度假区综合票务、换乘综合能力，衔接周边国际会议中心、沐林美居酒店等度假村配套功能，将度假村打造成为世界级森林旅游度假目的地、长三角世界城市群核心区顶级休闲度假配套。

2、设计方案

（1）前期研究与基地资源条件分析；

（2）项目发展定位与规划布局研究；

（3）概念性总体规划初步设计；

（4）开发策略分析。

3、详细的投资估算

4、不超过6分钟的方案演示视频【提前将此部分资料使用压缩软件（必须使用Winrar或360压缩）打包为zip格式的压缩包，大小不超过400MB，在投标截止时间后15分钟以内，通过“在线开标公证系统”以私聊的方式发送给公证处工作人员】。

（二）资格后审资料

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业资质证书副本复印件；

（3）法定代表人身份证明书；

（4）参赛文件签署授权委托书（如法定代表人参加开标会议则不需提供）；

（5）设计项目组组成人员一览表；

（6）设计竞赛项目组负责人相关职称证书复印件；

（7）参赛人为项目负责人（主持设计师）、被委托人近期缴纳的社会保险（提供社会保险手册或社保部门盖章的缴费花名册）复印件（事业单位不需提供社会保险资料，但需提供该单位事业性质证明）；

（8）参赛函；

（9）投标保证金信用承诺函（格式附后）。

盐城市外投标企业也可提供印有企业注册所在地的社会保险管理中心参保缴费证明电子专用章的社保缴费清单和人员社保卡号和参保缴费证明查询途径。

（三）定标资料（一正五副，此部分资料在定标候选人公示后，由定标候选人按招标人要求提供纸质资料，在投标时此部分资料不需提供）

根据竞赛文件第十五条第7条中“定标因素”①-③款提供相应材料。

十二、参赛保证金

本项目免收参赛保证金。免缴参赛保证金，不免除参赛人违法、违规、违约责任的承诺，参赛人投标文件中须提供投标保证金信用承诺函。中标人必须按招标人要求及相关时间规定从基本户及时缴纳相关保证金，否则招标人有权取消其中标资格。

十三、参赛文件的生成

*未按招标文件要求生成或递交投标文件会导致投标无效，请详阅尽知！

（1）投标文件须按本文件要求的内容和顺序编制，按要求签字、盖章后扫描（有盖章要求的需为原件扫描件），并分别对应生成以下名称的pdf文档：商务标（资格后审必须命名为商务标，该命名仅为符合开标系统校验规则）、设计方案（此部分不需要加盖章印，直接生成不得出现投标单位名称或暗示投标单位的符号等字样的PDF文档）。

（2）投标人须从“在线开标公证系统”上传投标文件页面下载“关键信息模板”并完成填写，特别提醒：①请务必确认模板中填写的内容与pdf文档内容一致，如不一致，以模板内容为准，后果由投标人自行承担；②投标关键信息【指报价、项目负责人、工期（本项目工期“在线开标公证系统”的“关键信息模板”对应表格内直接填写30）、质量标准（本项目质量标准“在线开标公证系统”的“关键信息模板”对应表格内直接填写合格）等】以系统唱标结果为准，模板是系统唱标的唯一依据，投标人不得对模板进行填写关键信息以外的任何编辑（包括但不限于内容或格式的改动、增删），否则，如导致唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等），则投标无效。

（3）使用压缩软件（必须使用Winrar或360压缩），将按要求生成的pdf文档和填写好的模板加密打包为zip格式的压缩包（建议使用高强度密码，如数字与字母的随机组合），该压缩包即为投标人的投标文件，其中必须包含如下文档仅各一个：商务标.pdf、设计方案.pdf、关键信息模板.xlsx。压缩包中任何本文件未要求上传的文件均被视为无效内容，不作审查。注意：①投标人不得对pdf文件及模板文件本身进行加密！②pdf文件及模板文件的文件名、文件格式必须与本文件要求的完全一致！③投标人上传投标文件前，应使用系统提供的解密验证工具（在系统投标文件上传页面点击“文件解密验证”按钮下载）验证投标文件是否能被系统成功解密，开标过程中解密失败的投标文件在解密验证工具中同样不能成功解密的，解密失败视为投标人自身原因，其投标无效！ 另，系统解密后文件名会乱码的投标文件，使用上述工具验证也会提示解密失败，故凡因文件名乱码被系统判定文件不合规，均视为投标人自身原因！

压缩包内容图示：

（4）设计方案为暗标，编制要求如下：

1）设计方案不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括标识、标志、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准或编号等）。

2）设计方案应版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现手写，也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。具体封面格式详见附件。

十四、投标文件的递交

（1）投标截止时间：同招标公告投标截止时间一致

（2）投标地点：“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

（3）上传投标文件：①上传文件前须先在系统中完成项目的线上报名，特别提醒：a.未经系统认证的投标人报名时须按照系统提示完成认证b.同一投标人账号可报名多个项目，但不能使用同一账号同时进入多个会议，且进入会议后不可再更换其他账号进入，故投标人应根据需要，通过管理员账号添加子账号使用（管理员账号为投标人完成系统认证的账号，投标人应审慎选择管理员账号使用的手机号码！所添加的子账号须在系统登录页面完成注册方可使用。）c.未按招标公告要求获取招标文件的投标人，其投标不予接收。②投标截止时间前，投标人可以对已上传的投标文件进行下载、删除、以及删除后重新上传操作，无法正常解压、打开、读取的文件均为无效投标文件，建议投标人在上传文件后自行下载检查上传的文件是否完好、解压是否正常，投标截止时间后，已上传的投标文件不予退还，且投标人也不得再对投标文件进行修改或补充。③投标人未在投标文件递交截止时间前将投标文件上传至上述“在线开标公证系统”的，视为放弃投标。

（4）中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件（一正两副）送至本项目的招标代理机构处。

十五、开标

1、开标时间：同投标截止时间

2、开标地点：同投标地点，“在线开标公证系统”，网址：https://dongtainotary.njguochu.com:8003/login

3、参加开标会的投标人代表：本项目实行不见面开标。各投标人的授权委托人或法人代表应提前登陆“在线开标公证系统”，待开标时间到，即进入相应标段的开标会议室（特别提醒：因进入会议后即无法更换其他账号进入，请务必在确认项目标段无误后进入，进错会议室的后果由投标人自行承担。），收听观看实时音视频交互效果并及时反馈，未按时进入开标会议室或未能在开标会议室内全程参与交互或因投标人自身原因（如网络、设备缺陷等）导致无法进行交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密通知、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口提出质疑、发起异议或主张任何权利，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

- 解密时间：投标人解密时间限定在投标文件解密通知首次发送后15分钟内完成，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃本次投标；因招标人原因或开标系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延长解密时间或调整开、评标时间。（特别提醒：①投标人应按照开标时间准时进入会议室，以免错过解密通知，如错过通知，但仍在解密限定时间内，投标人可直接点击“文件解密”按钮进行解密。②投标人在解密过程中遇到任何问题，应在解密时限内以文字发言形式在开标会议室中反映，否则如解密失败均视为投标人自身原因！）

- 5、开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布投标人名称（招标代理进入会议室，投标人即可点击“查看投标人”按钮查看本项目全部投标人）；

（3）招标代理发出投标文件解密的通知；

（4）投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密其投标文件；

（5）由公证人员随机抽取本项目的有关方法、系数（如有）；

（6）当众唱标，公布投标人报价、质量标准、工期、项目负责人及其他内容；

（7）由公证人员随机抽取本项目的有关投标报价（如有）；

（8）投标人对开标有异议的，应当在开标会议室现场以文字方式提出，由招标人答复。未提出异议的视为认同；任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。

（9）开标会议结束。

十六、评比办法和标准

1、本设计竞赛评比办法采用“评定分离法”，定标方法采用“直接票决定标法”。

2、由评标委员会按照竞赛文件规定的标准和方法对参赛人的资格进行审查及其他符合性评审。审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如参赛人未达到竞赛文件规定的能力和条件，则认定资格审查不合格。

3、本次评标采用评定分离法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按综合评分由高到低顺序推荐5名定标候选人，定标候选人不分排名顺序。综合评分相等时，以设计方案（大项）得分高的优先；如果设计方案（大项）得分相等，以设计方案（大项）中对总体布局及设计重点营造这一单项得分高的优先；如对总体布局及设计重点营造这一单项仍相同，以设计投标报价低的优先；如设计投标报价仍相等，由招标人代表抽签确定。

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | - 设计方案部分：100分 |
| 2.2.2 | 设计方案部分 （100分） | 评委根据设计方案部分，按以下四个方面评分： （1）设计创意（30分） 对设计原则、目标及理念内容与形式完美统一、满足功能性和艺术性要求，注重与周边已有建筑、环境协调，兼顾度假区总体环境风貌。充分考虑现场情况，尽量减少对森林周边环境的影响，提出符合市场的整体主题产品定位及功能分区建议，将该片区打造为成度假区。本条得分区间15-30分，以0.1分为一个记分单位。 （2）总体布局及设计重点营造（30分） 整体布局科学、合理、总体设计理念先进、新颖，参观路线流畅，使增加的人工景观在生态角度上尽可能降低对原有生态系统的破坏与干扰，在景观上不损害原始自然风貌并与其形成相互协调的整体能突出规划重点，突出了招标需求所要解决重点问题的优化方案，有亮点且视觉新颖、造型独特，手段运用合理，有一定的艺术水准。总体布局科学、合理；交通组织设计合理、流畅。游憩组织方面，关注周边地块需求。合理设置多样化休闲活动，增强吸引力，通过徒步路径、绿道游径等合理组织活动。本条得分区间15-30分，以0.1分为一个记分单位。 （3）设计功能分区（20分） 构思立意准确，构图布局合理，实时特征明显，制作工艺先进，艺术感染力强，配套服务设施完善方面，强调保障服务，设施共享。综合考虑区域交通流量，使游线、停车、入口设计等各方面满足度假村发展的总体需求，并对片区内及周边的道路规划提出优化建议，同时满足政府部门有关法规、规范、标准的规定，合理布局。开发实施策略方面，突出可操作性。尊重现状条件、多自然、少人工，实现生态环境优先、社会经济为辅，为周边及城市居民提供游憩体验的生态化生活空间。本条得分区间10-20分，以0.1分为一个记分单位。 （4）设计估算（20分） 设计估算内容齐全，计算正确，满足竞赛文件要求，依据现行估算定额及其计价规范编制。整体设计方案要合理控制工程造价。本条得分区间10-20分，以0.1分为一个记分单位。 |
|  | 注： 设计方案打分：评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分。每大项记分保留三位小数（第三位四舍五入）；合计计入总得分。 |  |

4、当参赛人数量等于竞赛文件规定的推荐定标候选人数量时，除设计竞赛文件出现无效标情形，或评标委员会经评审认为所有投标文件都不符合竞赛文件要求，使得投标明显缺乏竞争外，所有投标文件均应推荐为定标候选人。

5、经评标委员会评审，符合设计竞赛文件要求的参赛人少于设计竞赛文件规定的数量时，竞赛组织单位可以重新招标。

6、招标人在评标工作完成后3日内，对定标候选人公示，公示期3个工作日。投标人对评标结果有异议的应当在公示期间提出，因质疑或投诉导致定标候选人少于设计竞赛文件规定的数量时，竞赛组织单位将组织原评标委员会重新评审推荐定标候选人。

7、定标

- 竞赛组织单位在拟定标候选人公示结束后7个工作日内按苏建招办﹝2017﹞3号文的规定组建7人以上单数的定标委员会采用“直接票决定标”召开定标会，并同时组建监督小组对定标过程进行见证监督。竞赛组织单位在定标前可以对参赛人及拟派项目负责人进行考察。经考察，参赛人的投标所用业绩等弄虚作假，或是经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，竞赛组织单位应如实记录并提交定标委员会参考。竞赛组织单位定标前组织考察的，定标会议时间可以适当推迟。

- （1）直接票决定标

- 定标委员会成员根据下列“定标因素”对各拟定标候选人进行综合评审比较后，进行一次性票决排名。票决采取投票计分法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人择优排序进行打分，最优的3分，其次3-1分，依此类推，按总分高低排序推荐中标候选人。得票数（总分）相同且影响中标候选人确定的，可由定标委员会对得票数（总分）相同的单位进行再次票决确定排名。

- 定标因素：

- ①企业实力包括资质（提供除本项目招标要求的资质以外获得的其他资质证书复印件）、2022年或2023年营业额（提供2022年或2023年财务报表复印件）。

- ②企业荣誉（提供企业近五年以来获得的荣誉证书复印件）。

- ③投标人近三年类似设计业绩（提供其他相关业绩合同复印件）。

- ④在上述同等条件下，择优按投标报价、业绩技术复杂、难度大的企业优于业绩技术相对简单、难度较小的企业；

- 中标候选人公示期间，参赛人提出的针对中标候选人以外的异议，无论调查结果是否属实，均不改变评标委员会已确定并公示的定标候选人名单。

- 8、中标候选人公示：竞赛组织单位应当在定标工作完成后的3个工作日内，对中标候选人公示，公示期3个工作日。公示期内对定标结果异议的提出和处理，适用《招标投标法实施条例》第五十四条的规定。中标候选人公示期间，投标人提出的针对中标候选人以外的异议，无论调查结果是否属实，均不改变定标会员会已确定并公示的中标候选人名单。

- 9、发布中标公告、中标通知书

- 中标候选人公示无异议的，竞赛组织单位应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照设计竞赛文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，竞赛组织单位可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。如所有定标候选人的设计方案经定标委员会评定后，发现均不满足招标人设计需求，招标人有权否定所有投标设计方案，可以重新招标，并有权拒绝支付补偿费用。

- 竞赛组织单位应当在发出中标通知书的同时，发布中标人公告，公告发布时间与中标通知书签发时间应当一致。

十七、投标费用及补偿

（一）投标单位应承担其编制投标文件以及参加招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，组织单位只对推荐方案进行补偿，不再承担其他任何费用。

（二）补偿费：专家组对推荐方案进行排序，排序第1名的投标人设计方案不予补偿，其费用已包含在设计费用中，排序第2名的投标人给予 拾万元 补偿费、排序第3名的投标人给予 叁万元 补偿费，其他未获名次的或设计方案招不符合标文件要求的或无效投标不予补偿。

领取设计成果补偿的单位必须开具等额发票给招标人，如投标单位设计方案部分得分低于80分或投标文件中经评标委员会评定认为与其他设计有雷同相似的，则招标人有权拒绝补偿。

此次方案征集的知识产权均属招标方所有。投标人一旦提交投标文件，即视为受招标人委托创作的作品，该方案评标后不予退回，版权归招标人所有，招标人有权对该方案进行公开介绍、展示、评价、推广、全部或有选择的使用，且不再支付其他任何费用。

十八、参赛费用

参赛单位应承担其编制参赛文件以及参加竞赛活动所涉及的一切费用，与招标人无涉。

十九、参赛文件确认有下列情况之一的，属于重大偏差视同未对竞赛文件作出实质性响应，按废标处理：

1、投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人的公章和法定代表人或其委托代理人印章的，由委托代理人盖章的，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”原件；

2、投标文件组成内容不符合规定的；

3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

4、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

5、不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

6、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

7、改变招标文件提供的分部分项工程量清单中的计量单位、工程数量的。

8、投标人资格审查资料不符合招标文件要求的；

10、投标人因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门或东台市黄海森林公园管理中心公示且在公示处罚期内，被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外，作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

11、未按招标文件要求编制、生成或递交投标文件的；

12、因投标人自身原因导致投标文件解密后未通过系统校验的；

13、投标文件无法正常解压或解压后的文件不能正常打开或读取的；

14、因投标人自身原因导致系统唱标失败（包括但不限于关键信息缺失、文件无法读取、系统判定文件不合规等）的。

二十、版权归属

参赛人一旦提交参赛文件，即视为受组织单位委托创作的作品，该方案评标后不予退回，版权归组织单位所有，组织单位有权对该方案进行公开介绍、展示、评价、推广、全部或有选择的使用，且不再支付其他任何费用。

二十一、现场询标及澄清

（一）在设计竞赛过程中，评标委员会认为需要，可要求参赛人对参赛文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明和有关资料，参赛人应做出书面答复。书面答复中不得变更设计周期、服务承诺等实质性内容。

书面答复须经参赛人的法定代表人或其代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为参赛文件的组成部分。参赛文件提交截止时间后，参赛人对其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件一律不得作为评标、定标的依据。

（二）参赛人代表在作澄清时，不能明确解释或解释前后矛盾时，评标委员会对参赛人作出的澄清将不予采纳。

（三）如评标委员会认为需要参赛人对有关问题进行澄清时，由组织单位和现场监督人员进行转达。书面答复通过组织单位和招投标监督人员采取书面宣读方式向评标委员会汇报，汇报中不得透露参赛人信息。

二十二、设计费支付方式：提交第一阶段概念设计修改成果后经招标人确认后支付合同价的30%；完成最终阶段的概念设计并通过招标人与专家评审后付清尾款。

二十三、设计周期奖励及违约

本项目设计周期提前不奖，每推迟一天按 1000 元/天计扣违约金。

二十四、竞赛文件的澄清

（一）参赛人若对竞赛文件有疑问，应于2024年7月18日11时前以电子邮件形式（未疑问的视同认可）发送到东台黄海森林投资发展有限公司，要求注明被疑问项目名称，不要标明疑问人的单位名称。邮箱1164078751@qq.com。无论是组织单位根据需要主动对竞赛文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据参赛人的要求对竞赛文件做出澄清，组织单位都将以书面形式予以澄清、修改或补充，澄清、修改或补充的内容提交东台黄海森林投资发展有限公司备案后，参赛人于2024年7月18日18时后到东台黄海森林公园官方网站上下载（参赛人在参赛截止时间的两日前应当每天都要上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容）。该澄清、修改或补充作为竞赛文件的组成部分，具有约束作用。

（二）参赛单位对竞赛文件的任何推论和误解以及组织单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参赛单位自负。

二十五、附件

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、本招标文件时间均以国家授时中心发布的中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

3、为防止因开标前集中上传投标文件造成的网络拥堵，导致投标人无法在投标截止时间前成功上传投标文件，建议投标人在开标前尽早上传。

4、因本项目采用不见面开标模式，故招标人特别说明如下：

①本项目通过“在线开标公证系统”完成投标、开标。投标人投标文件的编制、生成和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、生成、递交投标文件，将导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“在线开标公证系统”有疑问的，请尽早和系统开发公司的服务人员联系。联系方式：13951969098。

②、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（耳机或音响、麦克风、高清摄像头）、打印机、扫描仪、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：Windows10操作系统，谷歌浏览器Google Chrome或Win10自带浏览器Edge。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身原因（包括但不限于网络故障、软硬件配备不齐全、设置错误或发生故障等问题）导致在交互过程中出现登录失败、连接错误、卡顿或中断等情况的，由投标人自行承担一切后果。

二十、附件

附件1. 资格后审封面

附件2. 参赛函

附件3. 法定代表人身份证明书

附件4. 参赛文件签署授权委托书

附件5. 投标保证金信用承诺函

附件6. 设计方案资料封面

附件7. 设计任务书

附件：1

黄海海滨国家森林公园一级游客集散中心概念性方案设计竞赛项目

资格后审资料（封面）

工程名称：

参 赛 人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日

附件2

参 赛 函

致（组织单位）       ：

根据你方招标工程项目名称为                  方案设计招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究了上述基础资料、设计任务书等相关资料后，我方自愿参加该项目招标，如若中标保证按照招标文件要求承担该项目的设计方案，并承担因我方失误而造成设计质量缺陷，现就有关事项向组织单位郑重承诺如下：

- 一旦我方中标，设计质量符合设计规范标准和强制性标准要求。

2、如果我方中标，我方将在签署合同的同时提交人民币         元的履约担保金。

3、我方同意在从规定的开标之日起60天的投标有效期内严格遵守本投标文件的承诺。在该期限届满之前，本投标文件对我方始终具有约束力。

4、在合同协议正式签署生效之前，本投标文件将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方同意，贵单位不负担我们的任何招标费用。

6、我方出具人民币          元投标保证金作为投标担保。如果我方在投标后撤回投标文件或有违约情况的，贵单位有权没收投标保证金。

7、遵守中华人民共和国、江苏省有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

8、保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保金，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

9、我方同意接受招标文件第十九条关于设计方案版权归属的处理办法。

10、保证中标之后不转包设计、不挂靠设计，若分包将征得组织单位同意并遵守相关法律法规的规定。

11、接受招标其他各项条款。

参 赛 人（公章）：

法定代表人或其委托代理人(签名或盖章)：

联 系 人：          电话：         手机：

年          月           日

附件3

法定代表人身份证明书

单位名称：____________________________    ____________

单位性质：______________________________________    __

地        址：________________________________________

成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________

姓       名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________

系                        （参赛人单位名称）                        的法定代表人。

特此证明。

参赛人：                      (盖章)

日  期： ______年________月________日

附件4

参赛文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我              （姓名）             系           （参赛人名称）   的法定代表人，现授权                 （单位名称）                   的        （姓名）     为我公司签署  （项目名称）   参赛文件的法定代表人授权委托代理，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的参赛文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）    性别：        年龄：

身份证号码：______________           职务：__     __

参赛人：                                      (盖章)

法定代表人：                          （签字或盖章）

授权委托日期：____  ____年            月          日

附件5

投标保证金信用承诺函

为维护公平、公正、公开的政府投资市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

一、本单位具备承担本招标项目的能力，自愿参加   （项目名称）   投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中国执行信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”，在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”；本单位和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明，并自愿承担相关法律责任和风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标文件规定提交履约保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书面通知不予退还投标保证金的，我公司承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起 3 个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额（金额按照最高限价的2%计取）以现金方式兑付。未如期兑付自愿接受以下处理，同意被列入违反投标保证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示。

如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参加东台黄海森林投资发展有限公司招标投标活动，否则视同投标或中标无效，东台黄海森林投资发展有限公司项目招标人亦可拒绝本单位投标。如公示期满一年内,参与东台黄海森林投资发展有限公司各类项目均以现金或银行保函方式从投标人法人基本存款账户缴纳投标保证金（不收投标保证金项目除外），否则视同未提交投标保证金。如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行。

承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（印章或签字）：

日期：

附件6

黄海海滨国家森林公园一级游客集散中心概念性方案设计竞赛项目

设计方案资料（封面）

附件7

黄海海滨国家森林公园一级游客集散中心概念性方案设计项目

设计任务书

一、项目背景

东台黄海森林生态旅游度假区坐落于世界自然遗产——江苏盐城黄海湿地，始建于1965年，总面积6.8万亩，其中海林景区4.2万亩，海滨景区2.6万亩，负氧离子平均达到4000个/立方厘米，森林覆盖率超过90%，是华东地区最大的平原森林，联合国教科文组织认定的太平洋西岸罕见未被污染的海滨胜地。这里良好的森林和植被环境极大地保证了生物的多样性，拥有各类植物628种、鸟类342种和兽类近30种，形成了人与自然和谐共生的优良生态系统。公园先后创成国家AAAA级景区、全国首批森林康养基地和江苏省旅游度假区，成为长三角地区养生度假旅游目的地。

度假区配套片区位于园区东侧，拟实施周边策划区域面积47.62公顷，该片区作为度假区未来票务中心、换乘中心、酒店度假、会议会务等综合配套功能使用，现阶段该区域内已建成沐林美居酒店、会议中心、人才公寓等功能建筑，进一步提高度假区综合票务、换乘综合能力，衔接周边国际会议中心、沐林美居酒店等度假村配套功能，将度假村打造成为世界级森林旅游度假目的地、长三角世界城市群核心区顶级休闲度假配套。

二、工作内容

本次规划包含度假区配套片区概念规划及方案设计阶段：

- 综合配套片区概念规划设计阶段

- 综合配套片区方案设计阶段（含建筑报规）

不同阶段的工作内容要求及工作成果如下：

（一）综合配套片区概念规划设计阶段设计要求

- 注重与周边已有建筑、环境协调，兼顾度假区总体环境风貌。

- 充分考虑现场情况，尽量减少对森林周边环境的影响，提出符合市场的整体主题产品定位及功能分区建议，将该片区打造为成度假区。

- 在合理遵循前期相关资料的基础之上，进一步优化其中的各项建设内容。

- 自然要素提升方面，保持原生态的自然肌理和风貌特色。

- 游憩组织方面，关注周边地块需求。合理设置多样化休闲活动，增强吸引力，通过徒步路径、绿道游径等合理组织活动。

- 配套服务设施完善方面，强调保障服务，设施共享。

- 综合考虑区域交通流量，使游线、停车、入口设计等各方面满足度假村发展的总体需求，并对片区内及周边的道路规划提出优化建议，同时满足政府部门有关法规、规范、标准的规定，合理布局。开发实施策略方面，突出可操作性。尊重现状条件、多自然、少人工，实现生态环境优先、社会经济为辅，为周边及城市居民提供游憩体验的生态化生活空间。

1.设计成果内容：

- 工作内容

前期研究与基地资源条件分析

- 市场背景梳理与开发现状分析

- 基地资源调查

- 用地条件分析（GIS分析）

- 国内外成功案例分析

- 相关专题研究

- 项目发展定位与规划布局研究

- 总体发展定位

- 目标市场定位

- 开发主题策划

- 功能定位与板块划分

- 产品组合与规模配比

- 功能产品规划布局研究（结合功能产品空间适配性分析及环境舒适度分析模型，对功能产品布局方案进行多方面评估分析，以取得规划布局的最优化。）

- 概念性总体规划设计

- 规划理念与结构

- 总平面图

- 土地利用总图

- 功能分区图

- 产品布局图

- 道路交通系统规划

- 生态景观环境系统规划

- 公共空间系统规划

- 视线景观分析

- 人行动线分析

- 空间体块关系分析

- 产品平面设计示意

- 重要节点环境设计意向

- 重要节点建筑设计意向

- 效果图

- 开发策略分析

- 开发分期与时序图

- 各期联动策略建议

- 首期开发策略与建议

2. 工作成果规格

- A3图册、PPT演示文件

- 包含所有图件的电子文档光盘

（二）综合配套片区方案设计阶段（含建筑报规）

1.	工作内容

在概念设计的基础上，进一步深化和细化片区方案设计，完善建筑单体整体方案。

- 设计说明

- 现状概况

- 现状分析

- 设计依据

- 设计指导思想和设计原则

- 总体构思和布局

- 专项设计说明：竖向设计、铺装设计、交通分析、绿化设计、景观小品设计、给排水系统分析。

- 技术经济指标

- 投资估算

- 设计图纸

- 区位图

- 用地现状图

- 总平面图

- 功能分区图或景观分区图

- 铺装设计

- 交通分析图

- 竖向设计图

- 绿化设计图

- 主要景点设计图

- 照明示意图、给排水示意图

- 其他必要图纸（例如驳岸、水景、假山等）

建筑报规工作内容包含对建筑方案进一步深化和细化，用以指导各项建筑和工程设施的设计和建设。

1.设计工作范围

- 根据甲方要求，将总图规划设计方案进行深化，完成商业及配套的建筑方案设计。

- 乙方围绕以下方面进行建筑方案设计:

- 本项目商业策划结论及定位；

- 不同类型建筑及各功能空间的用途明确；

- 各种交通流线组织，包括人流（业主、游客、物业管理人员等）、车流（机动车、消防车、自行车等）；

- 乙方应充分利用现有条件，积极创造各平面独特价值，针对所有不利条件提出相应解决方案，并在设计成果中充分表达。

- 乙方应完成地块的建筑总平面图深化设计。

2.提交的设计成果

  - 设计说明及经济技术指标

  - 地块鸟瞰图、总平面渲染图各一张

  - 地块总平面图

  - 建筑单体透视图（若干，能表达设计意图）

  - 底层平面图（渲染图一张）

  - 街景立面图（渲染图一张）

  - 分析图

a) 道路交通分析图

b）景观环境分析图

c) 消防示意图

d) 地块产品分析及建筑形态分析图

- 主要建筑单体建筑平面图

外立面装饰材料建议及说明